## Slide 1
TOMA CONTA
Às quantas anda o MVP?
Abril 2026 · Demo com o Diretor: 15/04/2026
Corporativo | Interno

## Slide 2
VISÃO GERAL DO MVP
50%
de completion
(15 completos + ½ × 2 parciais) / 32 itens
15
Implementados
2
Parcialmente
15
Pendentes
4
N/A ou obs.
PRIORIDADES PARA A DEMO — 15/04
🔴 S2 — Corrigir bug 'variação de bastão' no Scatter
🔴 P2/P3/P4 — Métricas crédito e N1 no Peer
🔴 P1 / D1 — Dropdown base de comparação (Peer + DRE)
🔴 R8 — Tratar variação % sobre dado já percentual
🔴 D2/D3 — Reorganizar estrutura da DRE
🔴 F1/F2 — Melhorias de filtros no FGC
Corporativo | Interno

## Slide 3
RANKINGS & TAXA DE JUROS
Aba
#
Status
Pedido / Descrição
Rankings
R1
✅ Implementado
Multi-período no gráfico
Rankings
R2
✅ Implementado
ROE Trimestral como indicador
Rankings
R3
✅ Implementado
Campo 'Ponderar média por' ausente
Rankings
R4
✅ Implementado
Linhas pontilhadas média seleção + SFN
Rankings
R5
✅ Implementado
Pools Top 5/10/20 pré-selecionados
Rankings
R6
✅ Implementado
Campo 'Ordenação' ausente; só direção
Rankings
R7
✅ Implementado
Deltas: tri vs tri + acumulado vs acumulado
Rankings
R8
🔴 Pendente
Tratar variação % sobre dado em % (ROE/Basileia)
Rankings
R_exp
🔴 Pendente
Remover export da visão gráfica (Deltas)
Rankings
R13
✅ Implementado
Tabela com pools Top N
Rankings
R14
✅ Implementado
Encaixe de banco individual no ranking
Rankings
R15
✅ Implementado
Export da tabela disponível
Rankings
R16
🔴 Pendente
Formatação números redondos na tabela
Taxa de Juros
T1
✅ Implementado
Ranking Top 10 aberto com posições
Corporativo | Interno
Completion: 50% | 15 impl · 2 parcial · 15 pendente

## Slide 4
FGC, SCATTER & DRE
Aba
#
Status
Pedido / Descrição
FGC
F1
🔴 Pendente
Top N como clusters no dropdown de instituições
FGC
F2
🔴 Pendente
Múltiplos períodos + toggle tri vs acumulado
FGC
F3
🔴 Pendente
LL Trimestral como variável no FGC
Scatter
S1
✅ Implementado
LL Trim disponível para tamanho bolinha
Scatter
S2
🔴 Pendente
Bug: gráfico variação de bastão não renderiza
Scatter
S3
🔴 Pendente
Variáveis avançadas (backlog v2)
DRE
D1
🟡 Parcialmente Implementado
Dropdown base lucro existe, falta tri vs acum.
DRE
D2
🔴 Pendente
Reorganizar DRE + Res. Intermediação Ajustado
DRE
D3
🔴 Pendente
Desp PDD Outras Operações como subconta
DRE
D4
🔴 Pendente
Análise aderência PDD/NI → levar ao Peer
Corporativo | Interno
Completion: 50% | 15 impl · 2 parcial · 15 pendente

## Slide 5
PEER, EVOLUÇÃO & CARTEIRA 4966
Aba
#
Status
Pedido / Descrição
DRE Individual
DI1
✅ Implementado
Exibe nome do banco (não código)
Peer
P1
🔴 Pendente
Dropdown base de comparação
Peer
P2
🔴 Pendente
Est3/Carteira e Est2+3/Carteira
Peer
P3
🔴 Pendente
Perda Esperada / Estágio 2 e 3
Peer
P4
🔴 Pendente
Índice Capital N1 (T1) na tabela
Evolução
E1
✅ Implementado
N1 incluso; ordem CET1→N1→BIS
Carteira 4966
C1
🟡 Parcialmente Implementado
Em construção (baixa prioridade)
Corporativo | Interno
Completion: 50% | 15 impl · 2 parcial · 15 pendente

## Slide 6
PRÓXIMOS PASSOS PARA A DEMO — 15/04/2026
ALTA PRIORIDADE
S2 — Corrigir bug 'variação de bastão' no Scatter Plot
P2/P3/P4 — Adicionar métricas de crédito e Índice N1 ao Peer
P1 / D1 — Dropdown 'base de comparação' no Peer e na DRE
R8 — Tratar corretamente variação % sobre dado já percentual
MÉDIA PRIORIDADE
D2 / D3 — Reorganizar variáveis da DRE e abrir subconta PDD
F1 / F2 — Melhorar filtros da aba Contribuições FGC
R16 — Formatação de números na tabela do Ranking
BACKLOG (PÓS-DEMO)
S3 — Variáveis avançadas no Scatter (PDD/Cart, Est3/Cart, …)
D4 — Análise de aderência PDD/NI → Peer (condicional)
R9-R12 — Seção ilegível — realinhar com o chefe
Corporativo | Interno